| Контрольно – ревизионная комиссия – контрольно-счетный орган муниципального района «Койгородский» |  | Видзöдан да ревизия нуöдан комиссия - «Койгорт» муниципальнöй районлöн видзöдан-арталан орган |
| --- | --- | --- |

«29» апреля 2015 г. 										№ ____

ОТЧЕТ

проверки законности и результативности использования

средств бюджета муниципального района «Койгородский»,

выделенных в 2014 году на реализацию мероприятий

муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры

в МО МР «Койгородский»

| Основание | ст. 8 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии – контрольно-счетном органе муниципального района «Койгородский»; п.1 Плана контрольных мероприятий на 2015 год; распоряжение председателя Контрольно-ревизионной комиссии от 12.01.2015г. № 1-р. |
| --- | --- |
| Объекты проверки | Управление культуры, физической культуры и спорта администрации муниципального района «Койгородский» (далее по тексту Управление культуры); подведомственные Управлению культуры бюджетные учреждения – распорядители бюджетных средств. |
| Проверяемый период | с «01» января 2014г. - по «31» декабря 2014г. |
| Предмет проверки (ревизии) | законность и результативность использования средств бюджета МР «Койгородский», выделенных в 2014 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский» |
| По итогам проведенной проверки (ревизии) | Составлены документы: - акт проверки Управления культуры от 09.04.2015г. По результатам рассмотрения акта проверки от объекта проверки поступил акт разногласий (содержащий пояснения отдельных положений акта). |
| Общий объем проверенных средств | Средства бюджета МР «Койгородский, направленные на финансирование мероприятий Муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский» в 2014 году составили: 2 773,8 тыс. руб., процент освоения – 100% плановых назначений. |

В ходе контрольного мероприятия были проверены и проанализированы следующие вопросы: проведен анализ правовых актов, регламентирующих порядок реализации мероприятий муниципальной программы, анализ объема средств на ее реализацию, проверка законности, результативности и эффективного использования средств на реализацию программных мероприятий и осуществление оценки эффективности ее реализации.

Основные выводы по результатам проверки.

1. Постановлением Администрации муниципального района «Койгородский» от 24.12.2013г. № 81/12была утверждена муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский» (далее по тексту Муниципальная программа). Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Управление культуры, физической культуры и спорта администрации муниципального района «Койгородский» (далее по тексту Управление культуры).

Цель Муниципальной программы – сохранение и развитие культурного потенциала населения Койгородского района. Для достижения цели определены задачи: обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия; обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия»;

- подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский».

Структура подпрограмм аналогична структуре Муниципальной программы. Цели Муниципальной программы совпадают с задачами двух подпрограмм.

Подпрограмма 1 предполагает решение 4 задач по 16 мероприятиям, из них 9 мероприятий с финансовым обеспечением на общую сумму 2 676,2 тыс. руб.

Подпрограмма 2 предполагает решение одной задачи при выполнении одного мероприятия без финансового обеспечения.

В пяти подведомственных Управлению культуры муниципальных учреждениях, в Муниципальной программе предполагались и были проведены следующие мероприятия:

(в тыс. руб.)

| № пп | Краткое наименование мероприятия | Предусмотрено Муниципальной программой | удельный вес, в % | Кассовый расход за 2014 год | удельный вес, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство и реконструкция учреждений культуры | 35,0 | 1,3 | 35,0 | 1,3 |
| 2. | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение спец. оборудованием и материалами зданий учреждений культуры | 1 656,4 | 61,9 | 1 656,4 | 59,7 |
| 3. | Обновление материально-технической базы, приобретение спец. оборудования, музыкальных инструментов для оснащения учреждений культуры | 400,3 | 15,0 | 400,3 | 14,4 |
| 4. | Внедрение в муниципальные учреждения культуры информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры | 132,1 | 4,9 | 125,1 | 4,5 |
| 5. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности учреждений культуры | 50,0 | 1,9 | 50,0 | 1,8 |
| 6. | Комплектование документальных фондов библиотек | 29,8 | 1,1 | 29,8 | 1,1 |
| 7. | Переподготовка и повышение квалификации специалистов отрасли культура | 10,5 | 0,4 | 10,5 | 0,4 |
| 8. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг | 188,1 | 7,0 | 292,7 | 10,5 |
| 9. | Мероприятия в сфере СМИ: изготовление и размещение рекламных аудио-роликов | 174,0 | 6,5 | 174,0 | 6,3 |
|  | ИТОГО: | 2 676,2 | 100,0 | 2 773,8 | 100,0 |

Наибольший объем средств бюджета планировался и был освоен на «Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий учреждений культуры» – порядка 60% всех расходов.

2. Средства бюджета муниципального района «Койгородский» на финансирование Муниципальной программы в 2014 году по Управлению культуры были отражены в установленном порядке в Решении Совета МР «Койгородский» от 18.12.2013г. № IV-23/205 «О бюджете МО МР «Койгородский» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в сумме 2 558,8 тыс. руб. В течение года средства на реализацию Муниципальной программы были увеличены на 233,3 тыс. руб., в основном по разделу 1003 «Социальное обеспечение населения», а именно на мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. С учетом внесения изменений от 30.04.2014г. № IV-27/240, от 29.09.2014г. № IV-30/259, от 17.12.2014г. № IV-33/274 общая сумма составила 2 792,1 тыс. руб.

По данным сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2014г. расходы по коду бюджетной классификации 1003 9909586 600 были уменьшены на 13,7 тыс. руб. на основании ходатайства Управления культуры Уведомлением об изменении бюджетных ассигнований от 24.12.2017г. № 398 и составили 297,3 тыс. руб.

Следует отметить, что по КБК 1003 9909586 600 предусмотрены средства бюджета для всех учреждений, подведомственных Управлению культуры, в том числе по учреждению МБУ «Спортивный комплекс с. Койгородок», которое не являлось участником Муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в МО МР «Койгородский». Расходы данного учреждения по указанному КБК осуществлялись в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Койгородский» в размере 4,6 тыс. руб.

Таким образом, расходы бюджетных средств, предусмотренные бюджетом МО МР «Койгородский» (сводной бюджетной росписью) на реализацию мероприятий Муниципальной программы составили 2 773,8 тыс. руб.

3. Согласно данным годового отчета, представленного Управлением культуры, все 11 целевых показателей (индикаторов) программы достигнуты.

При анализе показателей (индикаторов) и единиц их измерения отмечено следующее:

1) показатель «Доля  муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве  муниципальных учреждений культуры», рассчитываемый в процентах, не раскрывает содержания. Т.е. ни в одном разделе программы не указано общее количество муниципальных учреждений культуры (данный показатель по смысловой нагрузке подразумевает «количество объектов, зданий») и количество учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии. Поэтому достижение данного показателя, по мнению Контрольно-ревизионной комиссии, не раскрывает содержания и весь планируемый в ходе реализации мероприятий, который приведет к достижению данного показателя.

2) по показателю «Удельный вес населения участвующего в платных культурно – досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (от общей численности населения)» планируемые и фактические данные отсутствуют.

Разработчику Муниципальной программы следует проанализировать наименования и единицы измерения отдельных целевых показателей, разработать к показателям, имеющим одинаковое смысловое значение («увеличение», «рост») единые методики расчета.

3) Согласно п. 45 Порядка разработки и оценки программ, утвержденного Постановлением администрации МР «Койгородский» от 29.08.2013г. № 138/08 «О муниципальных программах МО МР «Койгородский», оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется отделом экономической политики в срок до 1 мая. На дату проверки сводная информация отделом не представлена.

В соответствии с Методикой оценки эффективности программы, определенной разделом IX, критерий эффективности составляет 1,26, вследствие чего программа признана – эффективной.

4. В ходе анализа положений Муниципальной программы отмечены следующие нарушения и недостатки:

1) Расхождения в объемах финансирования, предусмотренных в бюджете МО МР «Койгородский», относительно объемов, предусмотренных в Муниципальной программе, составили  «+97,6 тыс. руб.».

2) Цель Муниципальной программы не является достижимой и измеримой (достижение цели невозможно проверить, не имеет четкой измеримой количественной оценки), тогда как, пунктом 17 Методических указаний по разработке программ предусмотрено, что цель программы должна быть конкретна, измерима, достижима.

3) Отдельные индикаторы Муниципальной программы требуют доработки и корректировки.

4) В нарушение п. 24 Методических указаний по разработке программ степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств определен не общий объем ресурсов, направленных на реализацию программы, а только средства республиканского бюджета Республики Коми.

5. Средства бюджета МО МР «Койгородский» на финансирование мероприятий Муниципальной программы направлялись Управлением культуры в пять подведомственных учреждений на основании Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ (далее по тексту Соглашения).

В рамках реализации Муниципальной программы в 2014 году, Учредителем средства субсидий на иные цели были перечислены в учреждения культуры по состоянию на 31.12.2014 г. на общую сумму 2 773 771,80 руб. При проверке своевременности и полноты перечисления субсидий на иные цели нарушений не установлено.

6. Отмечены недостатки заключенных между Управлением культуры и подведомственными учреждениями соглашений на предоставление субсидий на иные цели:

1) По тексту всех соглашений и приложений к ним употребляется понятие «долгосрочных целевых программ», тогда как следовало указывать «муниципальные программы».

2) Приложение № 5 к Соглашению № 4 с МБУК «Койгородское ЦКО» дублируют приложение № 9 к этому соглашению.

3) Отсутствует локальный нормативный акт главного распорядителя бюджетных средств и разработчика Муниципальной программы – Управления культуры, регулирующий направления расходования каждой из субсидий на иные цели.

4) В отсутствие нормативного регулирования направлений расходования субсидий на иные цели установлены два факта несоответствия расходов наименованиям субсидий по двум учреждениям – МБУК «Койгородский краеведческий музей», МБУК «Койгородская МЦБС».

7. При проверке законности, результативности и эффективного использования бюджетных средств было установлено, что в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы в 2014 году учреждениями культуры осуществлялись расходы на:

- приобретение специального, аудио-, видео- и иного оборудования, мебели, музыкальных инструментов для оснащения учреждений культуры;

- обслуживание пожарной сигнализации, оказание услуг связи, подготовку и размещение в эфире рекламных аудиороликов;

- оплату за оказание образовательных услуг (курсы повышения квалификации);

- предоставление мер социальной поддержки работников учреждений.

8. В ходе проверки направлений расходования средств:

1) Имели место три факта отсутствия оригиналов первичных бухгалтерских документов - договоров, товарных и расходных накладных.

2) Установлен один факт нарушения п. 7 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 157н, п. 3 Приложения 5 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, утвержденных Приказом Минфина РФ от 15.12.2010г. № 173н, а именно: к учету были приняты и оплачены расходы, не подтвержденные первичными бухгалтерскими документами на сумму 30,00 руб. по КОСГУ 222. В ходе проверки данное нарушение устранено (излишне выплаченная сумма в размере 30,00 руб. внесена в кассу учреждения).

3) При предоставлении мер соцподдержки работникам учреждений культуры по оплату коммунальных услуг установлено нарушение п. 13 Постановления Администрации района от 25.04.2011г. № 53/04 «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки и перечня должностей специалистов муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта МР «Койгородский», а именно: в отношении каждого заявителя не сформированы дела, которые должны включать все необходимые документы для принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки; в документах отсутствуют копии трудовых книжек, подтверждающих право гражданина на получение мер социальной поддержки.

4) Установлены два факта несоответствия расходов на приобретение товаров наименованию субсидии на иные цели, выделенной учреждению.

Так, учреждением МБУК «Койгородский краеведческий музей» в рамках субсидии на иные цели по коду 956.14 «Субсидия на приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов» были приобретены офисные стулья в количестве 10 шт. на сумму 6 722,40 руб. По мнению Контрольно-ревизионной комиссии, офисные стулья не относятся к категории «специальное оборудование и музыкальные инструменты».

Учреждением МБУК «Койгородская ЦБС» в рамках субсидии на иные цели по коду 956.17 «Субсидия на внедрение в муниципальные учреждения культуры информационных технологий» были приобретены и оплачены предметы мебели (книжные витрины, выставка, выставочная секция) на сумму 3 856,00 руб. По мнению Контрольно-ревизионной комиссии, указанные предметы мебели не могут быть отнесены мероприятию «внедрение информационных технологий».

Для урегулирования вопросов по расходованию каждой из субсидий на иные цели главному распорядителю бюджетных средств и разработчику Муниципальной программы – Управлению культуры - необходимо локальным нормативным актом определить направления расходования этих субсидий подведомственными учреждениями, а также в соглашениях с ними указывать конкретные направления расходования бюджетных средств.

9. Наибольший объем средств в рамках Муниципальной программы в 2014 году был направлен на капитальный ремонт наружных стен Дома культуры поселка Подзь – 1 656 400,00 тыс. руб.

9.1. Заключение контракта осуществлялось путем проведения электронного аукциона Уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), функциями которого наделено Финансовое управление администрации МР «Койгородский» (далее по тексту Финуправление, Уполномоченный орган) по заявке заказчика – Муниципального бюджетного учреждения культуры «Койгородское централизованное клубное объединение» (далее по тексту МБУК «Койгородское ЦКО», Заказчик).

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта явилась локальная смета. Сметная стоимость работ Койгородским клубным объединением была определена по Договору возмездного оказания услуг от 28.10.2013 г. № б/н на сумму 6 524,95 руб., заключенному с физическим лицом, имеющим профессиональный аттестат по программе «Ценообразование и сметное нормирование». Результаты работы были приняты по Акту приемки работ от 10.11.2013г. б/н, оплата осуществлена 20.02.2014г., 27.02.2014г.

Впоследствии, локальная смета прошла проверку сметной стоимости согласно договора от 04.04.2014г. № 355-р, заключенного между МБУК «Койгородское ЦКО» и Государственным унитарным предприятием Республики Коми «Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве» (далее по тексту Центр индексации). По результатам проверки Центром индексации сметная стоимость (2 337 492,00 руб.) была снижена на коэффициент (0,708622746088543), рассчитанный как отношение утвержденной сметной стоимости к утвержденным лимитам бюджетных обязательств (1 656 400,00 руб.).

Электронный аукцион Уполномоченным органом проводился на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» дважды.

При проведении первого электронного аукциона № 0307300006314000042 аукционной комиссией было принято решение о признании аукциона несостоявшимся по причине несоответствия единственного участника требованиям документации об аукционе и требованиям Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При проведении второго электронного аукциона № 0307300006314000045 аукционной комиссией было принято решение о признании аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе и признании одного участника аукциона (ООО «ЛЕММА») как соответствующего требованиям документации об аукционе и требованиям Закона № 44-ФЗ. Нарушений при рассмотрении первых и вторых частей заявки участника закупки не установлено.

После согласования органом по контролю в сфере закупок (Отдел по управлению имуществом и природными ресурсами администрации МР «Койгородский») был заключен муниципальный контракт от 20.08.2014г. № 0307300006314000045-0195820-02 на капитальный ремонт наружных стен Дома культуры поселка Подзь Койгородского района Республики Коми между МБУК «Койгородское ЦКО» и Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕММА» (далее по тексту Подрядчик) с ценой контракта 1 656 400,00 руб. (далее по тексту Муниципальный контракт, Контракт).

Условиями документации об аукционе было предусмотрено обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 15% от начальной (максимальной) цены контракта в сумме 248 460,00 руб. Обеспечение исполнения контракта было предоставлено ООО «ЛЕММА» в виде денежных средств и перечислено на счет Финуправления платежным поручением от 19.08.2014г. № 18 на сумму 248 460,00 руб.

В ходе исполнения муниципального контракта подрядчиком был изменен способ обеспечения исполнения контракта: с внесения денежных средств на предоставление банковской гарантии.

Так, между сторонами контракта было подписано дополнительное соглашение к контракту от 11.09.2014г., согласно которого способ обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных средств был изменен на обеспечение в виде предоставления банковской гарантии от 21.08.2014г. № 49/8617/0164/030 на сумму 248 460,00 тыс. руб. со сроком действия по 30 ноября 2014г.

ООО «ЛЕММА» было направлено в адрес Заказчика письмо от 11.09.2014г. о возврате денежных средств в обеспечение исполнения контракта, на основании которого Заказчик направил ходатайство от 16.09.2014г. № 23 в Уполномоченный орган для возврата обеспечения. Платежным поручением от 17.09.2014г. № 103 обеспечение исполнения муниципального контракта в сумме 248 460,00 руб. было возвращено со счета Финуправления на счет ООО «ЛЕММА».

Тем самым была нарушена ч.7 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", согласно которой замена способа обеспечения исполнения контракта возможна только одновременно с уменьшением размера такого обеспечения пропорционально объему исполненных обязательств. Реализация данной нормы Закона № 44-ФЗ не представляется возможной без поэтапного документального оформления объема исполненных обязательств. Иных условий для изменения способа обеспечения контракта на стадии его исполнения Законом № 44-ФЗ не предусмотрено.

При исполнении муниципального контракта поэтапного оформления исполненных обязательств не осуществлялось. Выполненные подрядчиком работы были приняты Заказчиком на основании Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от 30.10.2014г. № 1, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 30.10.2014г. № 1.

9.2. Работы по капитальному ремонту наружных стен подрядчиком были выполнены в срок, предусмотренный п.7.2 контракта, - 30 октября 2014г.

При сверке данных Локальной сметы № 165-2013-25 (приложение № 1 к контракту) с данными Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 по наименованиям, шифрам, объемам работ и применяемым подрядчиком расценкам расхождений не установлено.

В соответствии с п. 4.7, 4.11 контракта в ходе выполнения работ был подписан акт освидетельствования скрытых работ от 10.10.2014г. на устройство системы крепежа для облицовки фасада профнастилом с полимерным покрытием; представлены копии сертификатов соответствия на материалы и комплектующие.

В соответствии с п. 5.1 муниципального контракта авансирование не предусматривалось. Оплата за выполненные работы была произведена МБУК «Койгородское ЦКО» на основании исполнительной документации, предусмотренной п. 4.6, 4.7 контракта и счета-фактуры от 30.10.2014г. № 1 после приемки работ платежными поручениями от 07.11.2014г. № 13284 на сумму 1 650 110,00 руб., от 11.11.2014г. № 13683 на сумму 6 290,00 руб.

Кроме Акта КС-2 и Справки КС-3 комиссией Заказчика, в составе начальника Управления культуры Бурылова О.А., главного специалиста Управления культуры Андрющенко О.И., директора МБУК «КЦКО» Думанской Л.В., был подписан Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту наружных стен Дома культуры п. Подзь (без номера, без даты подписания) о том, что капитальный ремонт ООО «ЛЕММА» выполнен в полном объеме и в срок, согласно смет.

9.3. В ходе контрольного мероприятия был осуществлен осмотр выполненных работ по капитальному ремонту наружных стен Дома культуры п. Подзь, в результате составлен Акт визуального осмотра от 05.03.2015г. В ходе визуального осмотра комиссией было установлено, что имеются объемы работ, не выполненные подрядчиком: это отсутствие облицовки поверхности стены вокруг входной двери в здание, отсутствие подшивки по периметру и на фронтоне козырька. В связи с высоким снежным покровом определение общей площади облицовки всего здания и  осмотр работ на крыше на дату проведения осмотра был невозможен. По причине необходимости проведения дополнительного обследования было принято решение о приостановке проверки и возобновлении ее с даты выхода на контрольный обмер объекта комиссией в составе представителей учреждения, учредителя и подрядчика.

Актом контрольного обмера от 03.04.2015г. были установлены расхождения между данными Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от 30.10.2014г. и фактически выполненными работами.

Виды и объемы работ с отклонениями приведены в следующей таблице:

| Данные Сметы и Акта КС-2 | Фактически выполнено, по результатам обмера | Отклонение |
| --- | --- | --- |
| позиция, наименование работ | кол-во | цена | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма |
| 3. Наружная облицовка поверхности стен | 1 238,95 кв. м. | 1179,93 | 1 461 881,00 | 1 012 кв. м | 1 194 094,65 | 226,95 кв.м. | 267 786,35 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - превышение объемов по акту от фактического объема | 222,15 кв.м. | 262 122,66 |
| - не облицовано вокруг входной двери | 4,8 кв. м. | 5 663,69 |
| 7. Подшивка козырьков сталью кровельной неоцинкованной | 110 кв. м. | 379,82 | 41 780,00 | 37 кв. м. | 14 053,27 | 73 кв. м. | 27 726,73 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - превышение объемов по акту от фактического объема | 61 кв. м. | 23 168,91 |
| - не подшито по периметру и фронтон козырька | 12 кв. м. | 4 557,82 |
| 11. Устройство желобов подвесных | 70 метров | 331,64 | 23215,00 | 10 м. | 3 316,43 | 60 м. | 19 898,57 |
| 13. Смена воронок водосточных труб | 6 шт. | 386,67 | 2 320,00 | 4 шт. | 1 546,67 | 2 шт. | 773,33 |
| 14. Смена колен водосточных труб | 20 шт. | 364,95 | 7 299,00 | 10 шт. | 3 649,50 | 10 шт. | 3 649,50 |
| ИТОГО: |  |  | 1 536 495, 00 |  | 1 216 660, 52 |  | 319 834, 48 |
| НДС 18% |  |  | 276 569, 10 |  | 218 998, 89 |  | 57 570, 21 |
| ИТОГО с НДС: |  |  | 1 813 064, 10 |  | 1 435 659, 41 |  | 377 404, 69 |
| ВСЕГО с применением понижающего коэффициента 0,708622746 |  |  | 1 284 778, 46 |  | 1 017 340, 91 |  | 267 437, 55 |

По результатам визуального осмотра и контрольного обмера выполненных работ комиссией было установлено, что отдельные объемы работ, предусмотренные в Локальной смете № 165-2013-25, и принятые заказчиком по Акту КС-2, не соответствуют объемам по результатам осмотра и обмера.

Это следующие виды работ:

1) «Наружная облицовка поверхности стен». Так, площадь поверхности стен для облицовки согласно Акта КС-2 – 1 238,95 квадратных метра, тогда как фактически облицовано 1012,0 квадратных метров площади стен. Расхождения в объемах - 226,95 квадратных метра, что в стоимостном выражении составляет 267 786,35 руб.

2) «Подшивка козырьков». Так, по Акту КС-2 площадь козырьков завышена и составляет 110 квадратных метров, тогда как фактическая площадь козырька перед входом в здание – 49 кв.м. Расхождения в объемах – 73 квадратных метра, что в стоимостном выражении составляет 27 726,73 руб.

Также имеются расхождения:

3) между фактически установленными воронками водосточных труб, которых согласно Акта КС-2 должно быть установлено в количестве 6 штук, тогда как осмотр показал наличие 4 установленных воронок. Т.е. не установлено 2 воронки, что в стоимостном выражении составляет 773,33 руб.

4) между фактически установленными коленами водосточных труб, которых согласно Акта КС-2 должно быть установлено в количестве 20 штук, тогда как осмотр показал наличие 10 установленных колен. Т.е. не установлено 10 колен, что в стоимостном выражении составляет 3 649,50 руб.

Таким образом, с учетом НДС и понижающего коэффициента, применяемого к сметному расчету по результатам проверки сметной стоимости, общая сумма принятых к оплате МБУК «Койгородское ЦКО» работ, которые фактически подрядчиком ООО «ЛЕММА» не производились, составила 267 437,55 руб. Данный факт является необоснованным расходованием средств бюджета.

Следует отметить, что завышенные объемы работ и материалов (указаны в таблице) были изначально предусмотрены в сметных расчетах.

Предложения:

В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, Контрольно-ревизионная комиссия считает необходимым предложить:

1. Управлению культуры, физической культуры и спорта администрации муниципального района «Койгородский»:

1.1. Проанализировать, оценить целесообразность и внести соответствующие изменения в муниципальную программу в части определения мероприятий, наименований и единиц измерений целевых показателей (индикаторов). Разработать к показателям, имеющим одинаковое смысловое значение («увеличение», «рост») единые методики расчета.

1.2. Своевременно вносить изменения в Муниципальную программу в части корректировки планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы, в части ресурсного обеспечения - в соответствии с решениями о бюджете (бюджетной росписью).

1.3. Внести в раздел IX «Методика оценки эффективности Муниципальной программы» изменения, касающиеся определения показателя «степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств» с учетом общего объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

1.4. Внести изменения в соглашения о предоставлении субсидий на иные цели с подведомственными учреждениями: а именно, применять формулировку «муниципальные программы», указывать конкретные направления расходования бюджетных средств в рамках каждой из субсидий на иные цели, дополнить соглашения ссылками на приложения.

1.5. При предоставлении мер социальной поддержки:

- централизованной  бухгалтерии Управления культуры сформировать в отношении каждого заявителя дела, проинвентаризировать наличие всех необходимых документов, дополнить копиями трудовых книжек, усилить контроль при проверке предоставляемых работниками документов на выплату компенсаций;

- осуществлять контроль за ежегодным формированием приказов руководителями учреждений, утверждающих списки специалистов – претендентов на получение мер соцподдержки, а также своевременным внесением в них изменений;

1.6. При заключении и исполнении муниципальных контрактов и договоров руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.7. Проконтролировать восстановление в доход бюджета МО МР «Койгородский» суммы причиненного бюджету ущерба в виде необоснованных расходов в размере 267 437,55 руб.

2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Койгородское централизованное клубное объединение»:

2.1. Провести претензионную работу с подрядчиком ООО «ЛЕММА» с требованием исполнить все условия муниципального контракта на капитальный ремонт наружных стен Дома культуры поселка Подзь, а именно, в установленный гарантийными обязательствами срок выполнить недостающие объемы работ, предусмотренные сметой и актом КС-2 (облицовку поверхности стены вокруг входной двери в здание, подшивку козырька по периметру и на фронтоне).

2.2. Принять меры по возмещению ущерба, причиненному бюджету муниципального района «Койгородский» и восстановить в доход бюджета сумму необоснованных расходов в размере 267 437,55 руб.

По результатам контрольного мероприятия принято решение направить отчет в Совет МР «Койгородский», Администрацию МР «Койгородский», прокуратуру Койгородского района.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии –

контрольно-счетного органа

МР «Койгородский»			_________________                  М.А. Чеснокова

(подпись)