План главы МР «Койгородский»- руководителя администрации

района по  ремонту и строительству социально-значимых и экономических объектов на 2013 год

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за реализацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Переселение граждан из аварийного жилья |
| 1 | Проведение проектно- изыскательских работ для строительства домов в СП Подзь, Кузьель, Нючпас, Ужга | До 01.11.2013г | Перепаденко Ю.А. Линков А.В. |
| 2 | Строительство домов | До 01.09.2014г | Перепаденко Ю.А. Линков А.В. |
| Строительство межпоселкового полигона твердых бытовых отходов в с. Койгородок, объектов размещения (площадок хранения) в пст. Подзь, п. Кажым, пст. Вежью Койгородского района РК |
| 3 | Проектно- изыскательские работы, экспертиза проекта | До 01.09.2013г. | Перепаденко Ю.А. Линков А.В. |
| 4 | Строительство полигона | До 01.07.2014г. | Перепаденко Ю.А. Линков А.В. |
| Реконструкция объектов |
| 5 | Гидротехническое сооружение п.Кажым | До 01.09.2013 | Перепаденко Ю.А. Линков А.В. |
| Строительство водопроводных сетей и источников |
| 6 | Водозабор в п.Кажым | До 01.09.2013 г. | Перепаденко Ю.А. Линков А.В. |
| 7 | Водопроводные сети в с.Койгородок | До 01.09.2013 | Перепаденко Ю.А. Линков А.В. |
| Капитальные ремонты объектов социальной сферы |
| 8 | МОУ «СОШ с.Койгородок» | До 20.08.2013 г. | Перепаденко Ю.А. Кузнецова А.Г. |
| 9 | МДОУ «Детский сад № 1 с.Койгородок» | До 20.08.2013 г. | Перепаденко Ю.А. Кузнецова А.Г. |
| 10 | Дом культуры п.Кажым | До 01.10.2013 | Перепаденко Ю.А. Кузнецова А.Г. |